## Slide 1: Lexical Analysis
GTT and PDVL Modules
  Initial Design
    Module별 기능 정의
    Input/output Data Format 정의
    API 사용법 기술
  Initial Implementation
    Function 구현 및 테스트
    API Example Code 작성
  Planned
    Module Integration into Trainer Daemon & Test
    Improvement
Initial Design
<완료>
Initial Implementation
<완료>
Integration & Improvement
<보류>

## Slide 2: Lexical Analysis
D2V Module
  Initial Design
    Module 기능 정의
    Input/output Data Format 정의
    API 사용법 기술
  Planned
    Initial Implementation
      Function 구현 및 테스트
      API Example Code 작성
    Module Integration into Trainer Daemon & Test
    Improvement
Design
<진행>
Implementation
Integration & Improvement

## Slide 3: Trainer Daemon
Done
  Control Flow 정리
Planned
  Design
    Trainer 실행환경 설계 검증
    Module Integration 설계 (Interconnection)
    Finding Possible Parallelization Point
  Implementation
    Integration 테스트 (D2V, PDVL, and GTT)
    Runtime Environment Design Verification – Integration Phase
  Finalization
    Test of Trainer Daemon with Real World Data Samples